### Утверждаю

### Глава Горькобалковского сельского

### поселенияНовопокровского района

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Артев

### ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № «\_\_\_\_\_\_»

Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной от ПК8+62(ПК0+00 дом №8б) до ПК18+62 в с.Горькая Балка Новопокровского района

с.Горькая Балка «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района, в лице главы Горькобалковского сельского поселения Артева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая Муниципальный заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, являющийся победителем открытого конкурса, протокол №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края, в рамках реализации «Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», Заказчик принимает и оплачивает, а Подрядчик выполняет работы**: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной от ПК8+62(ПК0+00 дом №8б) до ПК18+62 в с.Горькая Балка Новопокровского района»**, (далее по тексту – «Объект»), по утвержденной проектной документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.2. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с перевозкой (транспортные расходы), страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Краснодарского края, и бюджета Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района.

**3. СРОК КОНТРАКТА**

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами и размещения его в единой информационной системе, и действует вплоть по 15.09.2021 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Начало работ:** | **Окончание работ:** |
| С даты заключения муниципального контракта | В течении 90 календарных дней |

Календарные сроки выполнения работ (этапов работ) определяются согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Права Заказчика:**

4.1.1. Вправе по согласованию с **Подрядчиком** вносить необходимые изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, п.9.4.настоящего Контракта.

4.1.2. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения **Подрядчиком** своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются **Заказчиком** в письменном виде на имя полномочного представителя **Подрядчика** с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.3. Вправе применить штрафные санкции к **Подрядчику,** согласно Разделу 7 настоящего Контракта.

4.1.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

##### 4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к **Заказчику** за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Заказчика.

4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением **Заказчика**, по форме, согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

4.2.3. Вправе с согласия Заказчика выполнить работы (этапы работ) по Контракту досрочно.

# 4.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соиспол-нителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был за-ключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя

# 4.3.Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечивает финансирование в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.3.2. Выделяет для ежемесячной приемки выполненных работ (этапов работ), освидетельствования скрытых работ, осуществления технического надзора, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя, который отдает указания и распоряжения от имени **Заказчика (далее-уполномоченный представитель)** в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Контракта, участвует в приемке работ по объекту.

4.3.3. Регистрирует и хранит письменные Обращения **Подрядчика**. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок с момента получения письменного Обращения **Подрядчика**.

4.3.4. Для проверки предоставленных **Подрядчиком** результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу.

4.3.5. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что **Подрядчик** и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

4.3.7. Надлежащим образом уведомить Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Подрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций.При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Заказчиком Подрядчика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

**4.4. Обязанности Подрядчика:**

4.4.1. Обязан при самостоятельном исполнении Контракта иметь свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для самостоятельного осуществления деятельности по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо обеспечить привлечение субподрядных организаций, имеющих соответствующие свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для осуществления ими деятельности по настоящему Контракту.

4.4.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме, с качеством, в сроки, установленными настоящим Контрактом, в строгом соответствии с проектной документацией, в соответствии с действующими нормативными документами в сфере строительства, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям **Заказчика**, согласно условиям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации открытого аукциона в электронной форме, а также согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту. Работы по настоящему Контракту выполняются иждивением Подрядчика.

4.4.3. Несет полную ответственность перед **Заказчиком** за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядчикам.

4.4.4. Обязан в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта направить уполномоченного представителя **Подрядчика** по адресу: Краснодарский край Новопокровский район с. Горькая Балка ул. Гаражная 11 для получения у **Заказчика** на основании расписки проектной документации по объекту, указанному в п.1.1.настоящего Контракта.

Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Контракту.

4.4.5. Обязан до начала работ предъявить Заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций.

Использовать при выполнении работ товар с эквивалентным товарным знаком, в случае, если проектной документацией предусмотрены товарные знаки, с обеспечением достижения необходимых характеристик.

4.4.6. Обязан до начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у субподрядчиков, организовать на объектах операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

4.4.7 Лабораторный контроль должен осуществляться аттестованными лабораториями.

4.4.8. **Подрядчику** запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных проектной документацией документацией, без письменного согласования с **Заказчиком**. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.9. Обязан немедленно в письменной форме уведомить **Заказчика (уполномоченного представителя)** в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения **Заказчика**).

4.4.10. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить **Заказчика (уполномоченного представителя)** о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.11. Обязан по требованию **Заказчика** (**уполномоченного представителя)** представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются **Подрядчиком** в отпечатанном виде и на электронных носителях в срок, указанный в требовании **Заказчика**.

4.4.12. Обязан обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10. настоящего Контракта.

4.4.13. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации, устранять допущенные нарушения за свой счет.

Обеспечивает безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной схеме на весь период выполнения работ.

4.4.14. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за соблюдение «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н.

4.4.15. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения **Заказчика (уполномоченного представителя)**, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность **Подрядчика**.

4.4.18. Обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченного ремонтом объекта, заключить дополнительное соглашение с **Заказчиком** на уточнение возвратных сумм, при наличии возвратных сумм в сметной документации от стоимости возвратных материалов от разборки в размере, согласно подписанному сторонами акту оценки стоимости возвратных материалов.

4.4.19. При необходимости внесения изменений в проектную или сметную документацию, **Подрядчик** имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений научно-техническим советом **Заказчика**.

4.4.20. При возникновении возможности у Подрядчика выполнения работ (этапов работ), предусмотренных Контрактом досрочно, Подрядчик направляет Заказчику и уполномоченному представителю Заказчика письмо о готовности сдать работы досрочно с указанием конкретных сроков сдачи работ.

4.4.21. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.4.22. Подрядчик вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **5** (пять)процентов от цены контракта.

В случае заключения настоящего контракта с участником закупки, являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, требования настоящего пункта к нему не применяются.

4.4.22.1 В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.4.22.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в подпункте 4.4.22.1 настоящего контракта в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.4.22.3. В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.4.22.4. В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

-копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.4.22.5. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

- за представление документов, указанных в подпунктах 4.4.22.1 – 4.4.22.4 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.4.23. **Подрядчик** обязан предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, с которыми при исполнении настоящего контракта были заключены договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 % от цены контракта.

Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

В случае непредоставления Заказчику указанной  информации Подрядчиком, информация об этом размещается в единой информационной системе.

Непредоставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность настоящего Контракта по данному основанию.

Ответственность за непредоставление указанной информации устанавливается путем взыскания с **Подрядчика** пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой [ставки](garantF1://10080094.0)  Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

1. **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Оплата за выполненные работы осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ, согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), без аванса, в 30-ти-дневный срок с даты и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и **Подрядчиком**,и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной **Заказчиком, Подрядчиком** и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, путем перечисления денежных средств на расчетный счет **Подрядчика**, с удержанием возвратных сумм, согласно п.4.4.18 настоящего Контракта.

5.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится в 30-ти-дневный срок с даты и на основании подписанного акта приемки законченного ремонтом объекта, указанному в п. 1.1. настоящего Контракта.

5.3. Расчеты за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком осуществляются в соответствии с протоколом договорной цены ( Приложение № 2 к настоящему Контракту), на основании сметной документации Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Контракту), с применением договорного коэффициента.

Договорной коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

5.3.1.Оплата за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты производится на основании предоставленных Подрядчиком смет, расчетов, калькуляций, подтверждающих стоимость дополнительных работ и затрат в размере не превышающем величины, указанной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Основанием для составления смет на дополнительные работы является акт обследования объекта, подписанный комиссией в составе **уполномоченного представителя** Заказчика, Подрядчика и представителей проектной организации.

5.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.5. Источник финансирования настоящего Контракта – средства краевого бюджета Краснодарского края.

1. **СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Приемка выполненных работ (этапов работ), указанных в п. 1.1. Контракта, производится представителем **Заказчика**, указанным в п. 4.3.2. настоящего Контракта, после письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о завершении работ, в последние 5 дней отчетного месяца

6.2. **Подрядчик** за трое суток письменно информирует **Заказчика** **(уполномоченного представителя)** об освидетельствовании скрытых работ.

Если **Заказчик** **(уполномоченный представитель)** не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию **Подрядчик** обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию **Заказчика (уполномоченного представителя)**, а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

6.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с **Подрядчика** ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

6.4. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с **Заказчиком** (**уполномоченным представителем)** до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).

6.5. Для проверки предоставленных **Подрядчиком** результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком как своими силами так и с привлечением экспертов, экспертных организаций.

При обнаружении недостатка (дефекта) в процессе выполнения работ к **Подрядчику** применяются меры ответственности, предусмотренные настоящим Контрактом.

При этом составляется соответствующий акт с участием представителя **Подрядчика** и **Заказчика**, по которому **Подрядчик** принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат **Заказчиком**.

В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта *(отдельного этапа)*, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

Оформление акта приемки законченного ремонтом объекта, (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, которое предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44- ФЗ и в порядке, установленном Контрактом, не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п.3.2 настоящего Контракта.

6.6. **Заказчик (уполномоченный представитель)** в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый **Заказчиком** (**уполномоченным представителем)** не освобождает **Подрядчика** от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

6.7. Порядок приемки выполненных работ Заказчиком (уполномоченным представителем) по объему и качеству осуществляется с соблюдением требований Технического регламентаТаможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1 В случае выявления в процессе приемки выполненных работ недостатков ( ненадлежащего исполнения), допущенных по вине **Подрядчика,**  последний обязан за свой счет устранить недостатки, допущенные по его вине в выполненных работах.

7.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных Контрактом, **Подрядчик** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 » (далее – Постановление № 1042):

***10 процентов*** *цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта ( этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

***5******процентов*** *цены контракта ( этапа) в случае, если цена контракта ( этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей (включительно);*

***1******процент*** *цены контракта ( этапа) в случае, если цена контракта ( этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.рублей (включительно) ,*

***0,5******процента*** *цены контракта ( этапа) в случае, если цена контракта ( этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн.рублей (включительно) ,*

*за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.*

7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, определенном согласно Постановлению № 1042.

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

в) *10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),*

*г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.*

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

7.5.Оплата неустойки производится **Подрядчиком** по реквизитам, указанным **Заказчиком** в требовании, в течение 14 дней с момента ее получения, если иной срок не предусмотрен в требовании **Заказчика**.

7.6. При оплате неустойки **Подрядчиком** в течение 2-х рабочих дней направляет **Заказчику** копию платежного поручения с отметкой банка.

7.7.В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по Контракту Подрядчиком, Заказчик вправе получить возмещение денежных средств в соответствии с выбранным Подрядчиком, способом обеспечения исполнения Контракта (удержание перечисленных Подрядчиком, денежных средств в счет обеспечения обязательств по Контракту, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

7.8. В случае просрочки исполнения **Заказчиком** обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств, предусмотренных Контрактом, **Подрядчик** вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* , определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

*в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),*

*г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей*

7.9. В случае если предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере **5** процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, исполнения обязательств по Контракту и возмещения убытков сверх неустойки, если иное не будет установлено Сторонами или не будет вытекать из условий изменившейся обстановки.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение   
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.14. Подрядчик несет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента подписания акта приемки законченного ремонтом объекта.

7.15. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны в письменной форме извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

9.1. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.

9.2. **Заказчик (уполномоченный представитель)** имеет право приостановить работы в следующих случаях:

9.2.1. Несоблюдение **Подрядчиком** качества выполняемых работ и применение некачественных материалов, в том числе (но не исключительно):

1) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований нормативно-технической документации (Раздел 1, приложение № 7 к настоящему Контракту);

2) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований технической документации (Раздел 2, приложение № 7 к настоящему Контракту);

3) неоднократное (более 3-х раз) нарушение ведения исполнительной документации (Раздел 3, приложение № 7 к настоящему Контракту);

4) нарушение технологии производства работ (Раздел 5, приложение № 7 к настоящему Контракту).

5) ведение работ неповеренными геодезическими инструментами;

6) отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со стороны подрядной организации;

9.2.2. Нарушение **Подрядчиком** установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), позволяющее поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок;

9.2.3. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ;

9.2.4. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности;

9.2.5. Консервация объектов;

9.2.6. Аннулирование или отсутствие у **Подрядчика** свидетельств, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления им деятельности по настоящему Контракту.

9.2.7. Невыполнение предписаний и распоряжений **Заказчика (уполномоченного представителя)**;

9.2.8. Нарушение **Подрядчиком** существенных условий Контракта;

9.2.9. Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие права **Подрядчика** на производство работ;

9.2.10. Отказ **Подрядчика** от выполнения условий Контракта.

9.2.11. Отсутствие по независящим от **Заказчика** причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

9.2.12. Если недостатки в выполненных работах в установленный **Заказчиком (уполномоченным представителем)** разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленным ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4.Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями настоящего Контракта:

9.4.1. По соглашению сторон допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

9.4.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.4.3. В случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=B0DED662CD0FD8FDFCA7341CC9E25656C6CE8EC983B5DED0C098A0F5915799D801ED7E15554AS0v7M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, с учетом положений статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При этом государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги;

9.4.4. По соглашению сторон допускается выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.4.5. В 2021 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и после предоставления подрядчиком, в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со ст. 96 Федерального закона при определении подрядчика.

Заказчиком, как получателем бюджетных средств, предусмотренное настоящим пунктом изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

9.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.7. Внесение изменений в настоящий Контракт или расторжение Контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами.

**10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1. **Подрядчик** гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные **Подрядчиком** по настоящему Контракту.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем с даты подписания Сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта составляет:

Земляное полотно-6 лет,

Слои основания дорожной одежды-6 лет,

Нижний слой покрытия-5 лет

Верхний слой покрытия-4 года,

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильной дороги обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (уполномоченным представителем) сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе **Подрядчика** от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), **Заказчик** **(уполномоченный представитель**) составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой **Заказчиком**.

10.6. Заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.6.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет **34007,18** рублей (тридцать четыре тысячи семь рублей 18 коп.), что составляет 0,5 % от  *начальной (максимальной) цены контракта*.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [ст. 45](consultantplus://offline/ref=ADB54D3FA1CA57B556AF602930F49F3DCC387736A47E6C9713AF2D2B8846A1348C4D90BAC75816062082F2F451BA93981F6AD1C6z8W6H) Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44- ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

10.6.2.Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.6.3. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

Подрядчик должен внести денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств в размере, установленном в настоящем Контракте по следующим реквизитам:

Получатель: **УФК по Краснодарскому краю (Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района л/с 03183013850)**

**Наименование учреждения ЦБ РФ//наименование ТОФК: Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар**

**Номер единого казначейского счета: 40102810945370000010**

**БИК ТОФК 010349101**

**ИНН 2344013869**

**КПП 234401001**

**Номер казначейского счета :03232643036354021800**

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и неподписанием акта приемки законченного ремонтом объекта.

10.7. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания максимального срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.

10.8. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении гарантийных обязательств по контракту к такому участнику не применяются.

**11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. **Заказчик** и **Подрядчик** обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.4. **Подрядчик** не вправе без письменного согласия **Заказчика** передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

12.5. Настоящий Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в ч. 12 ст. 54.7, ч. 13 ст.83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протоколов.

При этом контракт заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и документации закупки.

В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

12.5.1.Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере **30%** от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае, если предложенная в заявке **Подрядчика** цена, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение предоставляется с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

**Подрядчик** предоставил Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.5.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта в порядке и случаях, предусмотренных ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего контракта:

- если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов;

- если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.5.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5.4.Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [ст. 95](#P2793) Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5.5. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и, в том числе подписания Заказчиком документа акта приемки законченного ремонтом объекта, при условии отсутствия оснований для удержания сумм из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.5.6. В случае изменения срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение исполнение контракта предоставляется с учетом положений обозначенной нормы.

12.6. В случае непредоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта в установленные сроки, Подрядчик считается уклонившимся от заключения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ**

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

13.1.Приложение № 1 График выполнения строительно-монтажных работ

13.2.Приложение № 2 Протокол согласования договорной цены (форма);

13.3.Приложение № 3 Сметная документация.

13.4.Приложение № 4 Требования к условиям выполнения работ

13.5.Приложение № 5 Сведения о субподрядных организациях (форма).

13.6.Приложение № 6 Акт проверки выполненных работ (форма).

13.7.Приложение № 7 Наименование контролируемых параметров, несоответствующих требованиям нормативной документации.

1. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Администрация Горькобалковского сельского поселения  ИНН 2344013869, КПП 234401001  Адрес: 353026, Краснодарский край, Новопокровский район с. Горькая Балка, ул. Гаражная № 11  Банк получателя: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар  Номер казначейского счета:03231643036354021800  Номер единого казначейского счета:40102810945370000010  БИК ТОФК: 010349101  ИНН: 2344013869  КПП: 234401001  ОКТМО 03635402 | «Наименование\_Подрядчика»  ИНН  «Адрес\_Подрядчика»  р/сч «РасчСчет\_Подрядчика в «Банк\_Подрядчика»  Код ОКОНХ  Код ОКПО |
| Глава  Горькобалковского сельского поселения  Новопокровского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Артев | «НаименованиеДолжности\_Подрядчика»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**«ФамИО\_Подрядчика»**  м.п. |

**Приложение № 1**

**График выполнения строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Срок**  **начала работ** | **Срок**  **окончания работ** | **Стоимость работ,**  **рублей** |
| **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной от ПК8+62(ПК0+00 дом №8б) до ПК18+62 в с.Горькая Балка Новопокровского района**».** | С даты заключения государственного контракта | 90 календарных дней | 100% от стоимости контракта |

**Заказчик: Подрядчик:**

«Глава Горькобалковского сельского поселения

Новопокровского района» «Наименование\_Подрядчик»

###### 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Е.В.Артев** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **«ФамИО\_Подрядчик»**

##### Приложение № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик: Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района** | | | | | | | | | | | |
| **Подрядчик : \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| Составлен на основе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| (ссылка на сметную или иную документацию) | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| и является приложением № \_\_\_ к Государственному контракту № \_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** | | | | | | | | | | | |
| Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | | | | | | | |
| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | | Наименование глав, объектов работ и затрат | | | | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| строительных работ | монтажных работ | оборудование мебели и инвентаря | прочих затрат |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| Заказчик: | | |  | | | |  |  | Подрядчик: | | |
| Глава Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | | | | | | | |  | Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Артев | | | | | | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |

##### Приложение № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к условиям выполнения работ**  **на объектах автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края** | | |
| **№** | **Наименование категории** | **Требование по категории** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Инженерное обеспечение дорожных работ** | | |
| 1 | Контроль качества дорожных работ | Контроль качества работ, метрологическое обеспечение работ - подрядчик обеспечивает проведение входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть аттестована, оборудование поверено по согласованному графику поверки средств измерений территориальным органом Госстандарта.  В случае осуществления подрядчиком контроля качества работ путем заключения договоров на лабораторные исследования, соответствующие организации должны быть аккредитованы. |
| 2 | Контроль фактически выполненных объемов работ при устройстве слоев основания и покрытий, а также выравнивающих слоев | Контроль фактически выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с требованием ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги», а также путем проведения геодезической съемки как до проведения работ по устройству покрытий, слоев основания и выравнивающих слоев, так и после выполненных работ с обязательным оформлением исполнительных схем и ведомостей промеров. |
| 3 | Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей | Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, не реже чем через 100 метров, и дополнительно производить в местах поперечного сопряжения (т.е. в местах стыковки между сменной укладки покрытия и выравнивающих слоев). |
| **Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком** | | |
| 1 | Контроль качества работ | Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованием ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования». |
|  | |  |
|  | ***Примечание:*** | ***Действие настоящих требований распространяется на технологии, а так же условия выполнения работ, предусмотренные проектной, сметной или технической документацией по объекту.***  ***В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Е.В.Артев** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **«ФамИО\_Подрядчик»**

##### Приложение № 5

# СВЕДЕНИЯ

о субподрядных организациях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование субподрядной организации, юридический адрес, реквизиты | № и дата договора | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

Глава Горькобалковского сельского поселения

Новопокровского района

«Наименование\_Подрядчик»

###### 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Е.В.Артев** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **«ФамИО\_Подрядчик»**

Приложение № 6

Акт

**проверки выполненных работ**

**по государственному контракту № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 20\_ г.**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Комиссия в составе:**

от **Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Ф.И.О)

от **Подрядчика:** Руководитель «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

(наименование организации)  (Ф.И.О)

осуществила проверку качества выполненных работ на объекте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выполненных подрядной организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В результате проверки Комиссия установила, при выполнении Подрядчиком работ за отчетный период в соответствии с государственным контрактом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_ года, выявлены следующие отклонения от требований нормативной документации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п/ | Наименование контролируемых параметров, несоответствующих требованиям нормативной документации | Величина отклонения по требованиям нормативной документации | Величина отклонения фактическая | Сумма неустойки, руб.  (в соответствии с разделом 7  гос. контракта) |
| … | …………………………… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

**Члены комиссии:**

**от Заказчика-**  **от Подрядчика:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О. должность, Ф.И.О.

\* Право подписи акта имеют: со стороны Заказчика-застройщика: начальники отделов ГКУ КК "Краснодаравтодор", руководители дорожных филиалов, со стороны Подрядчика - только руководитель.

### Приложение № 7

**Наименование контролируемых параметров, несоответствующих**

**требованиям нормативной и технической документации**

**Раздел 1 Нарушения требований нормативно-технической документации**

* 1. Применение несоответствующих требованиям проекта СНиП,

ГОСТ, технических условий, утвержденных рецептов материалов,

конструкций, деталей и оборудования

1.2. Несоблюдение строительно-монтажной организацией правил

и порядка складирования, хранения и транспортирования материалов

и изделий

**Раздел 2 Нарушения требований проектной документации**

2.1 Отсутствие проектной документации.

2.2 Несогласованные изменения либо несвоевременное согласование

изменений утвержденной проектной документации

**Раздел 3 Нарушения ведения исполнительной документации**

* 1. Общий журнал работ
  2. 2Акты освидетельствования скрытых работ

3.3Акты промежуточной приемки ответственных конструкций

3.4Акты пробной и контрольной укатки

3.5Ведомости контрольных измерений:

ведомость приемки земляного полотна

ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований

ведомость промеров толщины, поперечных уклонов,

ширины и ровности покрытий

ведомость приемки обочин

* 1. Акты контрольных замеров расстояний
  2. Исполнительные чертежи и схемы (фотоматериалы)
  3. Паспорта качества и сертификаты соответствия на используемые

материалы и изделия

* 1. Паспорта-накладные на а/бетонную и ц/бетонную смесь
  2. Акты оценки или утилизации возвратных материалов от разборки
  3. Специальные журналы производства работ:

журнал бетонных работ

журнал ухода за бетоном

журнал укладки асфальтобетонной смеси

3.12. Заполнение лабораторных журналов в неполном объеме

3.13. Наличие факта фальсификации данных измерений геометрических параметров автомобильной

дороги

**Раздел 4 Нарушение технологии производства работ**

5.1 Отсутствие измерительных приборов и инструментов на месте производства работ

5.2 Использование не прошедших поверку измерительных приборов

5.3 Контролируемые конструктивные элементы, виды работ и параметры.

**Наименование конструктивных элементов, видов работ и параметров, подлежащих контролю**

**Таблица 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр | Условия оценки качества работ в соответствии с основными требованиям  СП 78.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 1 | 2 |
|  | 1. Земляное полотно |
| 1.1. Поперечные уклоны | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах от -0,015(-0,010) до +0,030 (+0,015), остальные - до ±0,010(±0,005) |
| 1.2. Толщина укрепления | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах до от -22 до +30 мм, остальные - до ±15 мм |
| 1.3. Поперечные уклоны обочин | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах от -0,015(-0,010) до +0,030(+0,015), остальные - до ±0,010(±0,005) |
|  | 2. Основания и покрытия дорожных одежд |
| 2.1.Ширина слоя |  |
| 2.1.1. Цементобетонные основания и покрытия, мостовые | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах от -7,5 до+10 см, остальные - до ±5 см |
| 2.1.2. Все остальные типы оснований и покрытий | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах от -15 до+20 см, остальные - до ±10 см |
| 2.2.Толщина слоя |  |
| 2.2.1. Асфальтобетонные основания и покрытия | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах от -10 до+20 мм, остальные - от -5 до +10 мм |
| 2.2.2. Все остальные типы оснований и покрытий | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от значений, указанных в дефектной ведомости, в пределах от -20(-15) до +30(+20) мм, остальные - до ±15 (±10) мм |
| 2.3. Ровность (просветы) под рейкой длиной 3 м |  |
| 2.3.1. Основания и покрытия из крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов |  |
| для дорог I, II и III категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14(10) мм, остальные - до 7(5) мм |
| для дорог IV и V категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные - до 10 мм |
| 2.3.2. Щебеночные, гравийные основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами: |  |
| для дорог I, II и III категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20(10) мм, остальные - до 10 (5) мм |
| для дорог IV и V категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные - до 15 мм |

*Примечание*: значения в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

5.4. Нарушение технологии производства работ при строительстве оснований

5.5. Нарушение технологии производства работ при устройстве выравнивающего слоя перед слоем покрытия

5.6. Нарушение технологии производства работ при регенерации старого покрытия**.**

5.7. Нарушение технологии производства работ при устройстве монолитных бетонных лотков

5.8. Нарушение технологии производства работ при монтаже ж/б сборных лотков

5.9. Смещение осей смежных звеньев трубы

5.10. Смещение оси трубы от проектной оси, в плане**.**

5.11. Наличие сколов бетона

5.12. Наличие обнаженной арматуры

5.13. Наличие трещин в бетоне**.**

5.14. Отклонения от проектных высотных отметок

5.15. Наличие сверхнормативных значений зазоров между звеньями

**Заказчик: Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_